# LT-R20 Pro 产品评审会纪要

所属部门：产品部

作者：孟凡

创建时间：2025-08-18 09:00

更新时间：2025-08-18 17:00

版本号：v1.0

文档类型：meeting

文档族：meeting_product_review

生效日期：2025-08-18

# 一、会议信息

时间：2025 年 8 月 18 日；主持：沈亦舟；参会：产品部、研发中心、质量部、销售中心、售后服务部。

# 二、评审结论

LT-R20 Pro 通过概念与计划阶段评审，进入开发阶段。目标负载 22 kg、臂展 1,750 mm、重复精度 ±0.02 mm、防护 IP67。

# 三、关键决策

采用轻量化铸铝大臂与中空腕部；控制器沿用 LT-C800 平台并增加力控环路；2026 年 Q2 量产，首批 50 台优先供应锂电客户。

# 四、风险与对策

轻量化可能影响刚性，需在 10 月底前完成模态分析；IP67 密封工艺需供应商联合开发；成本目标不高于上一代 8%。

# 五、行动项

研发中心 9 月完成详细设计；质量部 10 月启动可靠性测试；产品部 11 月更新报价与配置清单。